### GÖTEBORGS STAD TRAFIKKONTORET

2013-02-22

INSTRUKTION FÖR UPPRÄTTANDE AV MILJÖPLAN

# Kortfattad beskrivning av uppdraget.

# 1.Orientering  om projektet

Projektläge, omfattning, tidsplanering, entreprenadform och arbetsmoment

# 2. Miljöorganisation för uppdraget (gäller både projektering och entreprenadskedet)

Miljöansvarigs :

Namn

Adress

Telefon och e-mail

Miljökompetens

Startmöte projektering resp entreprenad:

Miljökritiska moment anges.

Byggmöten:

Hanteringen av de miljökritiska momenten beskrivs.

Berörd miljölagstiftning:

Lagar och andra krav som berörs anges, liksom Göteborgs stads interna miljökrav.

Val och hantering av material och kemiska produkter:

Rekommendationer av miljöanpassade material och produkter enligt TH kap 2AF1.

Internkontroll:

Ange vilka uppföljningar som kommer att ske, t ex miljöronder.

Larm vid miljöolycka:

Tel nr till berörda ska anges.

# 3. Hantering av byggherrens direktiv och andra nationella riktlinjer för verksamheten på arbetsplatsen

Följande ska behandlas:

- Hur de generella miljökraven hanteras. Maskiner och fordon som används inom projektet skall redovisas. Vad gäller kemiska produkter och material som föreskrivs/används så ska dessa granskas av beställaren innan. Använda kemiska produkter, förbrukade mängder och beställarens granskningsutlåtande ska redovisas i en förteckning. Likaså drivmedel.

- Hur de objektspecifika miljökraven hanteras, inklusive tillämpliga krav i miljölagstiftningen, masshantering och uppdragets miljöaspekter.

- En beskrivning av det interna systematiska miljöarbetet :

  - Miljöpolicy

  - Beslutade mål och åtgärder för att nå förbättringar

  - Rutiner för uppföljning (inklusive uppdatering av miljöplanen), hantering av avvikelser och personalens kompetensförsörjning med avseende på miljöhänsyn och energibesparing

- Hur miljöplanen kommuniceras med berörda (beställare, underentreprenörer mfl.) så att de kan hantera de miljöaspekter och miljörisker som arbetsuppgiften kräver samt vem som ansvarar för detta.

- Göteborgs stads miljöpolicy.

- Luftföroreningar

- Buller och vibrationer

# Uppdragets energianvändning

Följande ska behandlas :

- Vilken typ av energi som bedöms användas samt en uppskattning om använda mängder

- Hur uppdraget  tänker spara energi och en uppskattning av besparingspotentialen.

- Masshantering

- Speciella hänsynstaganden

# 4. Entreprenörens egna miljöanpassningar för verksamheten på arbetsplatsen

- Masshantering

- Buller och vibrationer

- Materialval och kemiska produkter

- Speciella hänsynstaganden

- Entreprenörens mål och åtgärder inom ramen för sitt systematiska miljöarbete.

- Övrigt

5. Beställarens granskningsutlåtande/godkännande av miljöplanen

Planen ska vara ett verktyg i kommunikationen om vilka miljöfrågor som måste beaktas och hur de ska hanteras. Under projekteringen och vid entreprenadens start ska därför beställaren ha granskat miljöplanen. Uppdraget anses miljösäkrat efter beställarens godkännande vilket ska finnas dokumenterat hos båda parter.