Protokoll startmöte projektering

| Projektnamn: | [Ange projektnamn] |
| --- | --- |
| Diarienummer: | [Ange diarienummer] |
| Datum: | [Ange datum] |
| Plats: | [Ange plats] |
| Närvarande: | [Namn] |
| Kallade ej närvarande (delges protokoll): | [Namn] |

Distribution av protokoll till mötesdeltagare via e-post alternativt via projektverktyget.

FÖRKLARINGAR 
Denna ruta innehåller läs- och skrivanvisningar och ska tas bort.

Punkter med * är obligatoriska och ska stå kvar i protokollet. Övriga punkter är valbara.

Rubriknummer
.0          Eventuell underrubrik
.0X             Mötesnummer då punkten tas upp första gången
.0XY	Löpnummer (per rubrik)

Kvarvarande punkter från föregående möten görs kursiva

Status för punkter (Skrivs i fält Status/Ansvarig till höger)
Klart – punkten är avslutad, nästkommande möte tas punkten bort.
Kvarstår – skrivs på kursiva punkter
Utgår – skrivs på punkt som utgår, nästkommande möte tas punkten bort.

Förkortningar
B = beställare, P = projektör, TH = Teknisk Handbok

| Punkt | Rubrik | Status/ Ansvarig |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mötet öppnas* |  |
| 2 | Projektinformation* |  |
| 3 | Projekteringsförutsättningar* Oklarheter i kontraktshandlingar – Behov av förtydliganden? |  |
| 4 | Organisation* |  |
| 4.1 | Organisation* Upprätta en projektspecifik kontaktlista (TH kap 1C) bifoga denna till protokollet. Projektets organisation presenteras av beställare och projektör, organisationsschema bifogas, roller och befogenheter klargörs. Stäm av rutin för resursutbyte (CV-hantering, timpriskategorier och att projektör ska meddela beställare innan arbete påbörjas av ny resurs). |  |
| 4.2 | Ombud/ombudsbefogenheter/behörighet för andra än ombud* (enl. ABK09 kap 3 §1) Klargör även vem som har mandat att beställa ÄTA hos respektive part. |  |
| 4.3 | Personal/resurser* |  |
| 5 | Tidplan* |  |
| 5.1 | Projekttidplan Gå igenom den övergripande projekttidplanen med projekterings- och produktionsskede. |  |
| 5.2 | Projekteringstidplan Gå igenom tidplanen för aktuellt uppdrag med utgångspunkt från angivna leveranstider i förfrågningsunderlaget. Vid användandet av delleveranstider ska även dessa anges samt hos projektören interna beroendeskap mellan olika teknikområden. |  |
| 6. | Handlingar och dokumentation* |  |
| 6.1 | Kontraktshandlingar/underlag* |  |
| 6.2 | Lagringsytor för dokumentation* Rutiner för dokumenthantering, behörigheter till projektverktyget. Berör även hur ofta underlagsmaterial ska publiceras. |  |
| 6.3 | Tillgänglighet* Enligt Lag om tillgänglighet till digital offentlig service SFS 2018:1937 ska handlingar/dokument vara tillgänglighetsanpassade. |  |
| 7 | Informationsutbyte* Kommunikationsvägar internt i projektet - vem pratar med vem |  |
| 8 | Kommunikation* |  |
| 8.1 | Kommunikationsplan |  |
| 9 | Arbetsmiljö och säkerhet* |  |
| 9.1 | Arbetsmiljö* BAS-P samt utsedd handläggare. Underlag till Arbetsmiljöplan (TH kap 12CG2). |  |
| 9.2 | Trafiksäkerhet* Trafikföringsprinciper |  |
| 10 | Kvalitet och miljö * |  |
| 10.1 | Gällande kvalitetsprogram |  |
| 10.2 | Kvalitetsplan* Projektören ska ta fram en kvalitetsplan för sitt arbete och delge beställaren. Projektören beskriver och förankrar granskningsprocessen (TH kap 12AJ) samt Samråd/information (TH kap 12AD)* |  |
| 10.3 | Granskningsrutiner* Projektör redogör för hur deras interngranskning sker. |  |
| 10.4 | Avvikelsehantering* |  |
| 10.5 | Underlag miljöplan* Kontakta miljöhandläggare för inbokning av startmöte om miljöfrågor. För kontaktuppgifter se TH kap 1C, kompetens ”Miljöhandläggare” - Checklista startmöte med miljöfrågor projektör (TH kap 12AA) - Miljöplan (TH 12CG1) inklusive mall för riskanalys miljö och hälsa - Förorenade massor och tjärasfalt (TH kap 12AF3) |  |
| 11 | Ekonomi* |  |
| 11.1 | Kostnadsstyrning och ekonomiuppföljning av projektet (projektering och byggnation)* Budgetpris enligt offert. Diskutera framdriftsstyrning genom exempelvis månadsrapporteringar. |  |
| 11.2 | Underrättelser, Ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA:or* |  |
| 11.3 | Dagboksrutiner* |  |
| 11.4 | Faktureringsrutiner* (ordernummer, investeringskoder osv) |  |
| 11.5 | 70/30 incitament |  |
| 12 | Myndigheter och samordningsfrågor* |  |
| 12.1 | Kommun |  |
| 12.1.1 | Förhandsbesked schakt- och bygglov Här dokumenteras även eventuella underlag till bygglov som projektören ska arbeta fram. |  |
| 12.1.2 | Miljöförvaltningen |  |
| 12.1.3 | Kontrollansvarig |  |
| 12.1.4 | Övriga kommunala förvaltningar och bolag |  |
| 12.2 | Arbetsmiljöverket |  |
| 12.3 | Länsstyrelsen |  |
| 12.4 | Övriga samordningsfrågor |  |
| 13 | Övrigt* |  |
| 14 | Kommande möten* |  |

Vid protokollet

………………………………………………..

[Ange namn]

Justeras

……………………………………	………………………………..

[Ange namn], Ombud			[Ange namn], Ombud

För beställaren			För projektören