Protokoll miljöstartmöte entreprenör

|  | Mötesinformation |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum |  |  |
|  | Projekt/entreprenad |  |  |
|  |  | Deltagare | Kontaktuppgifter |
| Beställare | Projektledare |  |  |
|  | Byggledare |  |  |
|  | Miljöhandläggare |  |  |
| Entreprenör | Entreprenör |  |  |
|  | Platschef/motsvarande |  |  |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |
| Övriga deltagare | … |  |  |

Myndighetsbeslut och områdesskydd

- Finns det några aktuella myndighetsbeslut?

  - §28-anmälan (Rutin för underrättelse vid upptäckt förorening (TH kap 13BB))

  - Vattenverksamhet

  - Biotopskyddsdispens

  - Dagvatten

- Områdesskydd?

  - Kulturmiljöskydd / fornlämningar

  - Natura 2000 eller naturreservat

  - Vattenskyddsområde

  - Andra naturvärden, artskydd/naturskydd

- Om beslut finns, vilka skyddsåtgärder planeras för att uppfylla krav från beslut?

Beställarens miljökrav

- Gemensamma miljökrav (gällande version enligt kontraktshandling)

  - Fordonskrav

  - Materialkrav - Krav på miljövarudeklaration typ III (EPD) för vissa material

    - Stål

    - Betong/cement

    - Asfalt

  - Krav på förnybart bränsle – se aktuellt krav

    - hur uppfylls kravet?

- Finns några projekt/objektspecifika miljökrav som framkommit i riskanalysen?

- Natursten från riskländer (Kina, Indien, afrikanska länder och Portugal) – se TH kap 12AF1

Genomgång av miljöplan

- Entreprenör presenterar sin miljöplan (Denna ska finnas framtagen till miljöstartmötet. E ska informeras om detta på startmötet för entreprenaden.)

- Gå igenom bilagor.

  - Bilaga 1 – Kemikalier

  - Bilaga 2 – Fordonsförteckning

  - Bilaga 3 – Avfall

  - Bilaga 4 – Drivmedel

  - Bilaga 5 – Material och vara (ersätts av Byggvarubedömningen om det används i projektet/entreprenaden)

Kemikalier

- Finns kemikalieförteckning inkl. säkerhetsdatablad på arbetsplatsen? Hur kommer anställda åt informationen?

- Hur förvaras kemikalier?

- Är kemikalier kontrollerade mot Trafikverkets Chemsoft enligt gällande rutin från beställaren?

- Finns absorptionsmedel och tättingar på plats i händelse av spill/läckage?

Påverkan på mark och/eller vatten

- Finns beredskap om man påträffar tjärasfalt eller förorenad mark?

- Påverkan på grundvatten?

- Länsvattenhantering?

- Arbete nära vatten?

- Var sker uppställning av fordon?

Avfall

- Sorteras byggavfall på plats enligt gällande krav i avfallsförordningen?

- Källsorteras hushållsavfall på arbetsplatsen?

- Hur hanteras farligt avfall?

  - Hur sköter ni rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister?

Naturfrågor

- Påverkas något skyddat område (tex naturreservat, vattenskyddsområde) av entreprenaden?

- Finns det träd som riskeras att skadas (krona, stam eller rotzon)?

- Finns kända bestånd av invasiva främmande växter i området?

  - Om ni påträffar invasiva främmande växter – hur hanteras detta?

Entreprenörens miljöarbete

- Miljöansvarig på plats?

- Rutin för miljörond?

- Damning

- Hantering av byggbuller

Projektets betydande miljöaspekter

Lista projektets betydande miljöaspekter – entreprenör redogör för hur dessa hanteras för att undvika skada på miljön.

- …