**Arbetsmiljöplan, generell**

**Projektnamn och projektets diarienummer**

**Arbete/avrop som arbetsmiljöplanen gäller**

*Notera att Arbetsmiljöplanen ska vara projektanpassad och spegla hur samordning och riskförebyggande arbete sker i aktuellt projekt. Om det enbart är en Entreprenör och denne är den samma som Bas-U utgår kraven på samordning.*

# Bilagor *(om aktuellt)*

1. *Bilaga till Arbetsmiljöplan arbete i trafikmiljö*
2. *Bilaga till Arbetsmiljöplan arbete på spår*
3. *Bilaga till Arbetsmiljöplan arbete vid och i anslutning till järnväg*

# Arbetsmiljöplan

|  |  |
| --- | --- |
| Projektnamn | Beskrivning av projektet |
|  |  |
| Byggherre; företagsnamn, org.nr. | Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress |
|  |  |
| Bas-P; företagsnamn, org.nr. | Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress |
|  |  |
| Bas-U; företagsnamn, org.nr. | Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress |
|  |  |
| Vid överlåtelse av arbetsmiljöansvaret till en s.k. Uppdragstagare enligt 3 kap 7c§ arbetsmiljölagen | |
| Uppdragstagare; företagsnamn, org.nr. | Kontaktperson för Uppdragstagaren; namn, telefonnummer och mailadress |
|  |  |
| Arbetsmiljöplanens giltighetstid | |
|  | |

**Denna generella arbetsmiljöplan upprättades av Bas-P**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Bas-P | Namn, handläggare Bas-P |
|  |  |  |

**Revisionshistorik, Bas-P**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Komplettering/ändring av planen | Ev. ny utsedd BAS-P  Företag eller handläggare | Signatur BAS-P |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Denna arbetsmiljöplan överlämnades från Bas-P till Bas-U**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | BAS-P  Namn och namnteckning | BAS-U  Namn och namnteckning |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Revisionshistorik, Bas-U**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Komplettering/ändring av planen | Ev. ny utsedd BAS-U  Företag eller handläggare | Signatur BAS-U |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 

# Arbetsmiljöorganisation

**Byggherreorganisation**

|  |  |
| --- | --- |
| Byggherre | Arbetsmiljöplanens giltighetstid |
|  |  |
| Byggherrens representant | Telefonnr |
|  |  |

**Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering Bas-P**

|  |  |
| --- | --- |
| Bas-P företagsnamn | Namn på kontaktperson för BAS-P |
|  |  |
| Namn på handläggare av BAS-P uppgifterna och telefonnummer | |
|  | |
| Tidsperiod för uppdraget | |
|  | |

**Byggarbetsmiljösamordnare utförande, Bas-U**

|  |  |
| --- | --- |
| Bas-U företagsnamn | Namn på kontaktperson för BAS-U |
|  |  |
| Namn på handläggare av BAS-U uppgifterna och telefonnummer | |
|  | |

**Arbete på fast driftsställe – samordningsansvarig fast driftställe**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och företag | Telefon och mailadress |
|  |  |

**Arbete på gemensamt arbetsställe där flera byggprojekt pågår samtidigt – samordningansvarig gemensamt arbetsställe**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och företag | Telefon och mailadress |
|  |  |

**Brandskyddsansvarig under byggtiden**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och företag | Telefon och mailadress |
|  |  |

**Tillståndsansvarig Heta arbeten**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och företag | Telefon och mailadress |
|  |  |

**Elsäkerhetsansvarig under byggtid**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och företag | Telefon och mailadress |
|  |  |

**Tjänsteman i Beredskap (TiB)**

|  |
| --- |
| Telefonnummer |
|  |

**Första hjälpen utbildade**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn och företag | Telefon |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Vid olycka**

|  |  |
| --- | --- |
| Larmnummer | Adress/Position |
|  |  |
| Återsamlingsplats |  |
|  |  |

**Skyddsombud, även ev. utsett samordnande skyddsombud**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn | Företag | Telefon |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Kontaktpersoner hos entreprenörer på byggarbetsplatsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn |  | Företag | Telefon |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

# Byggskede

## Information gällande projektet

*Kort beskrivning om vad den generella arbetsmiljöplanen avser.*

### Beredskap / nödläge

Entreprenören ansvarar för att det finns en framtagen beredskapsplan med nödlägesrutiner, anpassad till beställarens krav. Beredskapsplanen finns… *Kompletteras av Bas-U*

## Tillträde till byggarbetsplatsen

*Här beskriver Bas-U rutinerna för tillträde till byggarbetsplatsen.*

### Arbetsplatsintroduktion

Alla som ska arbeta eller vistas på byggarbetsplatsen ska genomgå en obligatorisk arbetsplatsintroduktion. Denna organiseras och genomförs av Bas-U. *Kompletteras av Bas-U i enlighet med kraven i AFS 2023:3 4kap.*

## Samordning

*Kompletteras av Bas-U i de fall mer än en Entreprenör utför arbete på byggarbetsplatsens område.*

### Tillträde till byggarbetsplatsen

Tillträde till byggarbetsplatsen sker i samråd med Bas-U.

### Fast driftställe / Gemensamt arbetsställe

*Kompletteras av Bas-U*

### Ledningar i mark

I de fall arbete sker i anslutning till eller korsar befintliga ledningar i mark ska detta framgå tydligt, och samordning med ansvarig ledningsägare genomföras. Detta initieras av byggherren.

## Underentreprenör / sidoentreprenör

*Information om hur samordning sker mellan entreprenörer kompletteras av Bas-U*

### Klartecken för start

Innan Entreprenör påbörjar sitt arbete första gången krävs klartecken för start från Bas-U. *Kompletteras av Bas-U, mall för klartecken finns att tillgå i Teknisk Handbok*

Riskerna ska vara hanterade eller ha planerad åtgärd innan entreprenören får påbörja sitt arbete.

## Riskbedömningar

*Kompletteras av Bas-U med bl.a. beskrivning över hur oidentifierade risker som uppstår ska hanteras.*

I inventeringen av risker noteras samtliga riskkällor som identifieras. Om en riskkälla kan orsaka flera risker ska varje risk noteras var för sig.

## Riskobservationer, tillbud och olyckor

Alla som vistas inne på byggarbetsplatsens område ska rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor till Bas-U. Allvarliga tillbud och olyckor ska utredas och anmälas till Arbetsmiljöverket av ansvarig arbetsgivare.

*Kompletteras av Bas-U*

## Allmänna ordnings- och skyddsregler

Alla på arbetsplatsen ska känna till riskerna i sitt arbete samt vilka riskminimerande åtgärder som ska vidtas.

Följande ordnings- och skyddsregler gäller, och ska följas av alla som vistas på byggarbetsplatsens område:

* Arbetsplatsen ska under hela arbeten vara i god ordning
* Alla är skyldiga att ingripa vid riskfyllt beteende och påpeka säkerhetsbrister
* Materialförvaring ska ske på anvisad plats
* *Kompletteras av Bas-U*

Den som bryter mot föreskrivna ordnings- och skyddsregler riskerar att bli avvisad på arbetsplatsen och kan drabbas av arbetsrättsliga sanktioner.

### Personlig skyddsutrustning

Följande personlig skyddsutrustning är minimikrav inom stadsmiljöförvaltningens/exploateringsförvaltningens bygg- och anläggningsprojekt, och ska alltid bäras:

* Skyddshjälm med hakrem
* Skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta
* Varsel klass I på överkroppen

*Möjligt för Bas-U att komplettera med eventuell annan personlig skyddsutrustning*

Vissa arbeten, eller arbeten inom vissa områden kan kräva kompletterande personlig skyddsutrustning. Sådana krav framgår av riskbedömning.

### Fordon inom byggarbetsplatsens område

*Inga privata fordon tillåts parkera inne på byggarbetsplatsens område och etableringsytor.* Maskiner och övriga fordon får ej parkeras så att de blockerar utrymnings- och räddningsvägar.

Brandsläckare typ ABC, pulver (6 kg) och saneringskit ska alltid finnas i varje fordon.

### Kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering

På byggarbetsplatsen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Beteendet kan leda till att den som utför en sådan handling omedelbart avlägsnas från byggarbetsplatsen. *Kompletteras av Bas-U kring hur man ska agera om något av ovan förekommer.*

### Skyddsanordningar *om aktuellt*

Om en skyddsanordning behöver tas bort för att utföra ett arbete ska denna alltid ersättas med ett likvärdigt skydd och snarast återställas. Om en skyddsanordning inte kan återställas omedelbart ska detta rapporteras till arbetsledning och Bas-U handläggare.

### Besiktningspliktig utrustning

*Kompletteras av Bas-U*

Utrustning som är skadad får inte användas. Det är användarens ansvar att kontrollera eventuell märkning och skick genom egenkontroll innan användning.

### Kunskapsbevis, körtillstånd etc.

*Kompletteras av Bas-U*

### Alkohol och droger

På Göteborgs Stads byggarbetsplatser är det förbjudet att medföra, förtära eller uppträda påverkad av alkohol eller andra droger. Påverkade personer ska omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen, respektive arbetsgivare ansvarar för att hemkomsten säkerställs. *Kompletteras av Bas-U*

### Rökning

Rökning inom byggarbetsplatsens område är förbjudet.

### *Allergier*

*Eventuellt förbud för t.ex. nötter etc.*

## Kemiska produkter

Förteckning över kemiska riskkällor finns att tillgå på byggarbetsplatsen.

Kemiska produkter som innehåller särskilt farliga ämnen får inte användas utan att *stadsmiljöförvaltningen/exploateringsförvaltningen* har granskat användningen. Till särskilt farliga ämnen räknas utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

Gas- och gasolflaskor ska, då de inte används, samlas på särskild anvisad plats med varningsskylt i samråd med beställare samt vara inritade i APD-plan.

*Kompletteras av Bas-U*

## Elsäkerhet

Endast behörig installatör får göra ingrepp i elanläggningen, tillfälligt eller permanent. *Kompletteras av Bas-U*

# Risköversikt

(komplettera med eventuella ytterligare specifika risker utöver de uppräknade)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma** | **Ja** | **Nej** |
| 1. Arbete där det finns risk att falla till en lägre nivå, om nivåskillnaden är två meter eller mer |  |  |
| 1. Arbete där det finns risk att begravas under jordmassor, eller sjunka ned i lös mark |  |  |
| 1. Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement, eller tunga formbyggnadselement |  |  |
| 1. Arbete som utsätter någon för kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet, eller omfattas av krav på medicinsk kontroll |  |  |
| 1. Rivning av bärande konstruktioner, eller hälsofarliga material och ämnen |  |  |
| 1. Arbete i närheten av högspänningsledningar |  |  |
| 1. Arbete på plats eller område där fordonstrafik passerar |  |  |
| 1. Arbete där sprängämnen används |  |  |
| 1. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord |  |  |
| 1. Arbete där det finns risk att drunkna |  |  |
| 1. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning |  |  |
| 1. Arbete som utförs i en kassun under förhöjt lufttryck |  |  |
| 1. Arbete i närheten av joniserande strålning och för vilken man, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, ska inrätta ett kontrollerat område |  |  |
| **Ytterligare risker** | **Ja** | **Nej** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

###### **Arbete där det finns risk att falla till en lägre nivå, där nivåskillnaden är två meter eller mer.**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:**  *Arbete från ställning:*  *Arbete från mobil arbetsplattform:*  *Arbete från stege:*  *Personlig fallskyddsutrustning:* |

###### **Arbete där det finns risk att begravas under jordmassor, eller sjunka ned i lös mark.**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Schaktansvarig: *Namn, Telefonnummer* * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete som utsätter någon för kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet, eller omfattas av krav på medicinsk kontroll**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material och ämnen**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete i närhet av högspänningsledning**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete på plats eller område där fordonstrafik passerar**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete där sprängämnen används**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete där det finns risk att drunkna**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete som utförs i en kassun under förhöjt lufttryck**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Arbete i närheten av joniserande strålning och för vilken man, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, ska inrätta ett kontrollerat område**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**   * Arbetsberedning med tillhörande riskbedömning finns framtagen   **Arbete – metoder / utrustning:** |

###### **Övrig identifierad risk**

|  |
| --- |
| Arbete/aktivitet |
|  |
| Åtgärder |
| **Innan påbörjat arbete:**  **Arbete – metoder / utrustning:** |