Protokoll Startmöte, Byggherre och Bas-U

| Projektnamn: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diarienummer: |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |
| Plats: |  |  |  |
| Namn: |  | Roll: | Företag/org. |
|  |  | Byggherrens representant | Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen / Stadsmiljöförvaltningen |
|  |  | Bas-U handläggare |  |

FÖRKLARINGAR 
Gula rutor innehåller läs- och skrivanvisningar och ska tas bort. Protokollet biläggs första byggmötesprotokollet, för att på så sätt säkerställa att samsyn finns i byggarbetsmiljöfrågorna.

Syfte med mötet är att stämma av förväntningar och skapa en gemensam förståelse för Bas-U uppdraget, samt säkerställa att Bas-U har rätt förutsättningar för uppdraget. Mötet genomförs efter undertecknat avtal eller överenskommelse om Bas-U. Bas-U handläggare och byggherrens representant går igenom nedanstående frågor tillsammans.

| Punkt | Rubrik |
| --- | --- |
| 1 | Projektets arbetsmiljömål Finns specifika arbetsmiljömål i projektet? |
| 2 | Hur är Bas-U uppdraget avtalat |
|  | Är det fastställt hur Bas-U uppdraget är avtalat? |
|  | Genomgång av uppskattad tid och resurser för Bas-U uppdraget |
| 3 | Behov av sakkunnig kompetens |
|  | Finns behov av sakkunnig kompetens identifierat, inom t.ex. särskilda arbetsmoment eller riskområden? |
|  | Finns behov av särskild kompetens för tillfälliga eller samverkande konstruktioner? Hur sker överlämning från projekteringen? |
| 4 | Överlämning från tidigare skeden |
|  | Finns planerad överlämning från Bas-P till Bas-U? (alternativt från tidigare Bas-U till nuvarande Bas-U) |
|  | Kommer projektering att pågå under byggskedet? |
| 5 | Erfarenheter från tidigare projekt |
|  | Har liknande projekt genomförts? Hur kan projektet hämta erfarenheter från detta? |
| 6 | Byggarbetsplatsens område |
|  | Finns APD-plan framtagen? |
|  | Är etableringsområdet fastställt och i tillräcklig omfattning? |
| 7 | Sidoentreprenörer |
|  | Redogörelse över eventuella sidoentreprenörer, kontaktuppgifter till ansvariga samt planerade arbeten som sidoentreprenörer ska utföra. |
| 8 | Dialog Byggherre, Bas-U |
|  | På vilket sätt sker dialog och löpande uppföljning mellan Bas-U och Byggherre? |
|  | Vilka kommunikationskanaler, med vilka intervall och hur ska det dokumenteras? |
| 9 | Rapportering av tillbud och olyckor |
|  | Vilket system har Bas-U för inrapportering av tillbud och olyckor? |
|  | På vilket sätt ska byggherren hållas informerad om inrapporterade tillbud och olyckor samt vidtagna åtgärder? |
| 10 | Arbetsplatsintroduktion |
|  | Vilka rutiner och arbetssätt har Bas-U för att genomföra arbetsplatsintroduktion och ge arbetsplatsinformation? |
|  | Genomgång av framtagna rutiner för ”klartecken för start” som Bas-U ska utfärda. |
| 11 | Övriga intressenter |
|  | Vilka intressenter påverkar eller kan komma att påverka byggarbetsmiljösamordningen? (t.ex. angränsande byggprojekt, befintliga hyresgäster etc.) |
| 12 | Arbetsmiljödokumentation |
|  | Vilka förväntningar har byggherren på arbetsmiljödokumentationen? |