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Instruktionsruta
Radera denna textruta.

Blå kursiv text är en anvisning till den som upprättar en Systemhandling och texten ska tas bort innan dokumentet färdigställs. 
Gulmarkerad text: Hjälptext förslag till text som kan stå i kapitlet.
Rubriker kan tas bort om ej aktuellt för uppdraget.
Underrubriker kan läggas till vid behov.
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[bookmark: _Toc241840378]Inledning
[bookmark: _Toc241840379]Bakgrund, syfte och mål med projektet
[Ange en kort beskrivning av platsen och dess behov. Vilka tidigare underlag finns? Kan hämtas från förslagshandling och/eller projektdirektiv/projektplan, eller tidigare underlag så som förstudie. Beskriv geografiskt läge. Även syftet och målet med projektet ska beskrivas. Detta kan inhämtas från beställaren.]
[bookmark: _Toc241840380]Syfte och mål med systemhandlingen
[Här beskrivs syfte och mål med systemhandlingen. Detta kan inhämtas från beställaren alternativt kan nedanstående text användas.
Syftet med systemhandlingen är att utreda vilka möjligheter och begränsningar som finns inom projektet och att redovisa vilka tekniska system och material som utgör den optimala lösningen utifrån projektets kravbild och målsättning. Systemhandlingen ger en fördjupad bild av den planerade platsens gestaltning och konstruktion..]
[bookmark: _Toc241840381]Förutsättningar
[bookmark: _Toc241840382]Genomförda utredningar i tidigare skeden
[Beskriv i tabellformat kortfattat genomförda utredningar i tidigare skeden samt vilken rekommendation/-er och/eller slutsats/-er dessa redogjorde.]
[bookmark: _Toc241840383]Omfattning och avgränsning
[Här redovisas systemhandlingens geografiska avgränsning samt motiv till denna i text och på karta/-or.
Det ska redovisas om det finns omgivande projekt som påverkar förutsättningarna.]
[bookmark: _Toc241840384]Styrande dokument
[Här beskrivs vilka styrande dokument, kunskapsunderlag mm som har används som underlag i uppdraget.
Skriv vilken gällande version av Teknisk handbok som ska användas för systemhandlingen.]
[bookmark: _Toc241840385]Projektspecifika förutsättningar 
[Här redovisas kortfattat styrande förutsättningar som behandlats i tidigare skeden.
Såsom:
· Utformning, gestaltning och tekniska lösningar
· Dimensionerande förutsättningar
· Avsteg
· Avvägningar
· Eventuella politiska och/eller avtalsmässiga beslut som tillkommit efter tidigare skedens färdigställande
· Identifierade lov-/anmälans-/tillståndspliktiga moment
· Medskick från tidigare skede/-n
Reflektera om tidigare skedens styrande förutsättningar fortfarande är aktuella.]


[bookmark: _Toc241840386]Utredningar
[I följande kapitel ska en kortfattad sammanfattning av, i systemhandlingsskedet, utförda utredningar göras. Utredningar/ frågeställningar som kan vara aktuella i systemhandlingsskedet beror av projektets karaktär och komplexitet. Krav ställs i respektive projekt. 
Exempel på frågeställningar och utredningar i systemhandlingsskedet är:
· Trafik
· Korsningsanalyser med exempelvis CAPCAL
· Trafikmodelleringsanalyser med exempelvis VISSIM och/eller VISUM
· Trafikföringsprinciper
· Utredning av trafiksignaler
· Fördjupad körspårsanalys
· Dagvatten och skyfall
· Dagvatten-, skyfalls- och/eller högvattenutredning, se TH kap 2H
· VA-system
· Kartläggning av ledningar och eventuella konfliktpunkter. Förslag till lösningar ska tas fram och förankras med berörda ledningsägare.
· Belysning
· Belysningsberäkning
· Geoteknik och bergteknik
· Geoteknisk och/eller hydrogeologisk undersökning
· Utredning av kostnadsdrivande tekniska system exempelvis; pålning, grundförstärkning etc.
· Byggnadsverk
· RPUU, RKFM (byggnadsverk), se TH kap 3Q
· Miljö
· Klimatkalkyl
· Kartläggning av projektets miljöhänsyn, exempelvis påverkan från buller, områdesskydd etc.
· Miljöteknisk markundersökning
· Möjlighet till återbruk inom projektet
· Arkeologi
· Utredningar för vattenverksamhet
· Övrigt
· Riskanalys
· Arbetsmiljöplan och APD-plan
· BKA/SKA
· Inmätning
· Mobility Management i byggskedet, se TH kap 2IH]
[bookmark: _Toc241840387]Teknisk lösning
[Här beskrivs lösningen i text och bild utifrån sektioner och eventuella referensbilder. Mark- och gatuplan eller utsnitt från mark- och gatuplan kan klippas in. Hänvisa till bilagor vid behov. Börja beskrivningen på en övergripande nivå och beskriv kortfattat de olika delarna inom allmän plats, samt vid behov eventuella gränssnitt som varit problematiska. 
Den tekniska lösningen kan beskrivas utifrån följande underkapitel:
4.1. Trafik
· (T ex gångbanor, cykelbanor, körbanor, kollektivtrafikkörfält, hållplatser, parkeringar, avvattning dagvatten)
4.2. Landskap
· (T ex torgmiljöer, parkmiljöer, växtbäddar, lekplatser, utegym, gestaltningsprinciper för ytskikt)
4.3. Dagvatten och skyfall
· (T ex dagvattensystem och skyfallshantering i form av skyfallsleder och /-ytor)
4.4. VA-system
· (T ex dricks- och avloppsvattenledningar)
4.5. Övrigt ledningssystem
· (T ex fjärrvärme/-kyla, el, fiber/opto)
4.6. Belysning
· (T ex armaturval, stolpplaceringar, ledningsdragning, anslutningspunkter, belysningsberäkning)
4.7. Geoteknik och bergteknik
· (T ex geotekniska förstärkningsåtgärder, bergskärningar bergförstärkningsåtgärder) 
4.8. Byggnadsverk
· (T ex broar, tunnlar, bullerskydd, stödmurar, trappor)
4.9. Spårvägsanläggning
· (T ex spår, teknikhus, signalssystem)
4.10. Miljö
· (T ex teknisk schakt för att få bort orena massor, samt eventuellt skydd av träd eller kulturhistoriskt känsliga delar som krävs för att uppfylla miljökrav)
4.11. Fler rubriker kan läggas till vid behov, detta ska i så fall samrådas med beställarens projektledare.]
Vissa underkapitel utgår beroende på vad som är relevant för det enskilda projektet.
Exempel: Om en spårvägsanläggning inte förekommer i projektet utgår kapitel 4.9 Spårvägsanläggning, detta anges i text som ”Ej aktuellt för detta projekt” under rubriken. Kapitelnumren är dock alltid fasta även om något kapitel utgår. Detta för att skapa kontinuitet och igenkänning oavsett projektinnehåll. 
Det enskilda projektet avgör vilka kapitel som är relevanta]
[bookmark: _Toc241840388]Ställningstaganden och konsekvenser
[I följande underrubriker beskrivs viktiga ställningstaganden som har påverkat utformning och gestaltning samt vilka konsekvenser det har fått samt eventuella förkastade alternativ.
Vilka avsteg och avvägningar (som egen bilaga enligt TH kap 12AJ) fick göras och vad fick det för konsekvenser? (Från ex Teknisk handbok, Grönplan)
[bookmark: _Toc241840389]Lov och anmälningsplikt
[Denna underrubrik ska avhandla de lov och anmälningspliktiga moment som erfordras för det kommande projektets genomförande. Om något av nedanstående moment inte är erforderliga ska även detta noteras i text.
Följande moment kan vara aktuella:
· Ändringar av befintlig detaljplan
· Behov av ny detaljplan
· Marklovspliktiga åtgärder inom projektet 
· Bygglovspliktiga åtgärder inom projektet 
· Finansieringsavtal, mm.
· Arkeologi
· Anmälan/tillstånd för vattenverksamhet
· Natura 2000/naturreservat
· Strandskydd
· Diverse markförlagda ledningar
· Biotopskydd
· Vattenskyddsområde
· Markföroreningar
· Dagvattenanläggning
· Anmälan om krossverksamhet]

[bookmark: _Toc241840390]Fördjupad kostnadsbedömning och tidplan
[Fördjupad kostnadsbedömning: Ange i separat bilaga översiktligt den förväntade kostnaden för projektet skedesindelat i kommande skeden, samt uppdelat på ingående anläggningsdelar.
Tidplan: Principer för genomförande så som förslag till produktionstidplan, etappindelning, hantering av trafik under byggtid, beroenden till andra projekt]
[bookmark: _Toc241840391]Förhållanden under byggtiden
[Här görs en analys av faktorer som kan påverka genomförbarheten av förslaget det kan t.ex. vara:
· Trafikföringsprinciper för samtliga trafikslag under byggtid, se vidare i Teknisk handbok, kap 12CE1.11 Trafikföringsprincip.
· Arbetsområde/markåtkomst, klarar man sig inom detaljplanens avgränsning eller måste man använda angränsande ytor?
· Ersättningstrafik/omläggning (kollektivtrafik)
· Restriktioner i tid över året samt miljö
· Eventuella problem med buller, luftkvalitet och vibrationer under byggtid t.ex. vid pålning eller sprängning.
· Genomförbarhet
· MM-analys i byggskedet, se TH kap 2IH
· Arbetsmiljörisker, samt eventuellt bortvalda alternativ kopplat till byggherrens arbetsmiljöansvar]
[bookmark: _Toc241840392]Konsekvenser av den tekniska lösningen i DoU-skedet
[Lista konsekvenser/risker avseende arbetsmiljön för säker drift och underhåll i förvaltningsskedet som särskilt uppmärksammats och behöver tas i beaktande?
I samråd med beställaren ska en idé över projektområdets förvaltaransvar presenteras uppdelat på avdelningarna ”Utemiljö och stadsliv” och ”Anläggning och infrastruktur”.
Om dagvattenanläggningar förekommer ska även här en idé över förvaltaransvaret mellan Stadsmiljöförvaltningen och Kretslopp och Vatten presenteras. Även detta ska ske i samråd med beställaren.]

[bookmark: _Toc241840393]Fortsatt arbete
[I följande underrubriker beskrivs förutsättningar och medskick till vidare arbete med projektering och/eller förfrågningsunderlag/bygghandling. 
Finns det frågor som särskilt behöver beaktas? Vad behöver fortsatt detaljstuderas? Finns det förutsättningar som ej var utredda som kan påverka utformningen och/eller gestaltningen?]
[bookmark: _Toc241840394]Risker och möjligheter
[I systemhandlingen ska olika riskanalyser utföras för den föreslagna tekniska lösningen. En sådan riskanalys ska omfatta identifiering och värdering av olika risker samt förslag till riskreducerande åtgärder. Själva riskbegreppet omfattar två dimensioner, sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvensen av just denna händelse.
Även identifierade risker för bygg- och driftskedet ska behandlas i denna riskanalys.
Slutligen kan även övriga möjligheter för projektet anges om sådana identifierats under systemhandlingsskedet. Sådana kan vara ]
[bookmark: _Toc241840395]Ytterligare utredningsbehov under kommande detaljprojektering


[bookmark: _Toc241840396]Handlingsförteckning
Lista i tabellformat de dokument som hör till systemhandlingsskedet, både som underlagsmaterial inför dess framtagande samt de handlingar som tagits fram i form av utredningar etc.
Märk dokumenten med senast gällande datum.
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